**Zápis z jednání k Memorandu o spolupráci při realizaci projektu Národního biomedicinského a biotechnologického parku v Olomouci ze dne 8. 9. 2021**

Přítomni: dle prezenční listiny

Místo jednání: Radnice, Horní nám. 583, Olomouc

1. Stanovisko k Memorandu o spolupráci při realizaci projektu Národního biomedicinského a biotechnologického parku v Olomouci z roku 2012:
* Platnost Memoranda, které bylo uzavřeno v roce 2012, vypršela ke konci roku 2020
* Memorandum je svým zaměřením nutné do budoucna revidovat tak, aby odpovídal poznatkům dnešní doby (mj. i zkušenostem s COVID-19)
* Tematickým zaměřením a vazbou pokročilé technologie a medicínský výzkum se jedná o projekt strategického významu, který je potřebný pro další rozvoj FNOl, MedChemBio, UPOL a svým dopadem je významný i pro Olomoucký kraj a statutární město Olomouc
* Je nutné urychlit přípravu projektu tak, aby bylo možné financovat jeho realizaci ještě v programovém období Evropské unie 2021-2027
* Ze strany statutárního města Olomouce a Olomouckého kraje byl prezentován dosavadní postup projednávání a schvalování změny Územního plánu statutární města Olomouce a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
* Ve svém zamítavém stanovisku Ministerstvo životního prostředí sdělilo, že nebyl zdůvodněn výrazně převyšující veřejný zájem projektu nad ochranou zemědělského půdního fondu
* Součástí jednání byla i prezentace návrhu modifikovaného projektu ve vazbě na menší území (22 ha), možné etapizace a ve vazbě na Územní plán města Olomouce.
1. Závěry jednání a další postup:
* Partneři Memoranda a Olomoucký kraj se dohodli na ustanovení pracovní skupiny, ve které budou mít své zástupce. Nominace do této pracovní skupiny zašlou všichni účastníci jednání do pátku 10. 9. 2021 na e-mailovou adresu andrea.brazdova@olomouc.eu
* Úkoly této pracovní skupiny jsou následující:
	+ Specifikace očekávání, které mají jednotlivý aktéři a navrhnutí nového memoranda
	+ Zpřesnění odvětví, na které bude spolupráce všech aktérů zaměřena tak, aby je jednalo opravdu o hitech odvětví a tak se udržela důvěryhodnost projektu
	+ Posouzení možnosti vhodných lokalit pro umístění projektu, včetně požadavku na jeho velikost nejen rozlohou ale i velikostí obestavěné plochy
	+ Posouzení projektu tak, aby byl patrný výrazně převyšující veřejný zájem projektu nad ochranou zemědělského půdního fondu
	+ Navrhnout zaměření projektu a navrhnout jednotlivé kroky jeho přípravy, včetně rámcového časového harmonogramu

Pracovní skupina výše uvedené úkoly zpracuje do konce roku 2021

* Projekt musí respektovat aktuální trendy (prvky hospodaření s dešťovou vodou, výsadby zeleně a další ekologických aspektů, maximální energetické soběstačnosti, atd.)
* Do přípravy projektu bude dále zapojena Okresní hospodářská komora Olomouc a Inovační centrum Olomouckého kraje

Další jednání se uskuteční v lednu 2022

V Olomouci dne 8. 9. 2021

Zapsal: Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení MMOl